AI 简历润色网站

需求梳理与商业闭环文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0（初稿，待评审） |
| 创建日期 | 2026-09-08 |
| 文档状态 | 需求梳理阶段 · 待确认 |
| 目标人群 | 应届生 / 校招（0-3 年，含实习、考研复试、考公面试） |
| 团队形态 | 个人独立开发 |
| 当前阶段 | 阶段 0：无代码验证（2 周，预算 ≤ 800 元） |
| 时间窗口 | 秋招高峰（9-10 月，占全年岗位 70-80%）进行中 |
| 下一环节 | 阶段 0 落地页与内测招募 → 阶段 1 产品化 MVP |

# 1. 背景与问题定义

## 1.1 项目背景

面向应届生群体，构建一个「上传简历 → AI 诊断 → 按岗位定向润色」的在线工具。核心假设是：应届生不是不会写简历，而是不知道目标岗位到底要什么——通用大模型能给「更好的简历」，但给不了「更匹配这个岗位的简历」。产品要以 JD（岗位描述）为参照系，把「匹配度」做成可感知、可量化的交付物。

## 1.2 目标用户画像

主人群为应届生与 0-3 年职场新人，按求职场景可拆为四类子场景，各自的诉求与节奏差异显著：

| 子场景 | 人群特征 | 核心诉求 | 活跃周期 | 付费特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秋招 / 春招校招 | 大四 / 研三，海投 30-100 家 | 一份能过机筛的通用底稿 + 关键岗位定向版 | 9-10 月（主）、3 月（次） | 客单低、决策快、从众强 |
| 实习申请 | 大二 / 大三 / 研一研二 | 经历少、需要把课程项目包装成有效经历 | 4-6 月、9-11 月 | 付费意愿最弱，但传播意愿强 |
| 考研复试 | 初试过线后 1-2 周内要交材料 | 突出科研经历、课程基础、与导师方向匹配 | 2-3 月 | 时间紧、价格不敏感 |
| 考公 / 央国企 | 结构化面试、机筛规则硬 | 政治面貌、生源地、专业名称须与公告严格一致 | 全年分批 | 愿为确定性付费 |

## 1.3 痛点清单

| # | 痛点 | 具体表现 | 现有解法 | 现有解法的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不会写 | 经历描述口语化、流水账、无量化成果 | 抄模板、问学长 | 模板套话化，HR 一眼看穿 |
| 2 | 不会排版 | Word 排版崩、转 PDF 错位、一页放不下 | 花钱买模板站会员 | 只解决美观，不解决内容 |
| 3 | 不知道 JD 要什么 | 一套简历海投所有岗位 | 自己读 JD 猜 | 读不出关键词权重，猜不准 |
| 4 | 海投无反馈 | 投了 50 家没回音，不知道卡在哪 | 无解，只能继续投 | 缺少可量化的诊断反馈 |
| 5 | 不敢改 | 怕改错、怕过度包装变造假 | 干脆不改 | 缺少「安全改写」边界 |

## 1.4 为什么不是直接用豆包 / Kimi / ChatGPT

这是本产品必须回答的第一性问题。答案有四层，但要诚实承认：前三层壁垒都很薄。

参照系不同：通用 LLM 给「更好的简历」，本产品给「更匹配这个 JD 的简历」。没有 JD 作为参照系，就无法计算匹配度、无法给出缺失关键词清单。

交付物不同：LLM 输出一段文字，本产品交付可直接下载的排版完整 PDF/Word。应届生真正的痛是「我知道要改，但我不会排版、也不敢改」。

隐含知识固化：应届生不知道 ATS 机筛规则与关键词位置权重（摘要 2.5×、技能段 2.0×、最近经历 1.5×）；也不知道央国企硬门槛（政治面貌、生源地、专业名称须与公告一字不差、CET-4 须用原词）。这些可以固化为规则引擎。

诚实的判断：以上三点都会被通用 LLM 追平。真正的长期壁垒只有两个——JD 库 + 结果反馈闭环（改了之后面试邀约率是否真的提升），以及私域信任关系。阶段 0 要验证的是「有没有人愿意为省这件事付费」，不是「技术上能不能做」。

# 2. 市场与竞品调研

说明：国内竞品价格多来自第三方测评与聚合站点，非官网直采，标注为区间值。正式定价前请以各产品官网 / 小程序实际页面复核。

## 2.1 国内竞品对比

| 产品 | 定位 | 免费边界 | 付费价格 | JD / ATS 能力 | 明显短板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超级简历 WonderCV | 模板 + AI + 人工服务 | 基础模板与编辑免费 | 会员 ¥59/月起；快速优化 ¥99-299/份；1v1 ¥189-699/次 | 有 JD 关键词推荐、ATS 适配 | 人工服务贵，会员制为主 |
| 五百丁 | 模板库 | 部分模板，导出受限 / 带水印 | 高级 ¥29.9/年、超级 ¥66、终身 ¥180 | 弱，无 JD 深度匹配 | 技术老化 |
| 知页简历 | 高颜值模板 | 每日 PDF 导出 2 次 | 月会员 ¥19.9，永久 ¥29.9 | 无 JD 匹配与定向改写 | 只有排版价值 |
| 职徒简历 | 应届生 / 学生向 | 学生版免费（5 模板 + 基础 AI） | 职场版 ¥69/年 | 行业关键词自动匹配（浅） | 深度不足 |
| 乔布简历 | 高校渠道 | 基础模板 | 会员 ¥39-99 | 无 AI 优化 | 靠高校 BD，产品力弱 |
| 100 分简历 | AI 生成 | 极少 | 月 ¥15.9 / 两年 ¥29.9 / 终身 ¥49.9 | 支持 PDF/Word 导入，AI 能力强 | 依赖用户自身 prompt 能力 |
| UP 简历（新） | AI 免费工具 | 1000+ 模板全免费 | 未查到明确付费档 | JD 精准匹配 + 匹配度评分 | 免费 + JD 匹配，直接威胁 |

## 2.2 海外对标

| 产品 | 免费边界 | 付费价格 | JD / ATS 能力 | 短板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ResumeWorded | 仅总分 + 少量预览 | $49/月，季 $33/月，年 $19-24.9/月 | JD targeting、逐条改写 | 不代写，只给建议 |
| Jobscan | 5 次 / 月 | $49.95/月，季 $89.95 | 行业最强关键词 gap 分析 | 无撰写能力，纯诊断 |
| Rezi | 1 份 + 3 次导出 | $29/月，Lifetime $129-149 | 实时关键词打分 | 模板少，导出偶错 |
| Teal | Builder + 追踪免费 | $29/月 或 $9/周 | 关键词匹配 + 多版本管理 | 国内无本地化 |
| Kickresume / Enhancv | 1 份 / 7 天试用 | $10-19/月；Enhancv $24.99/月 | 弱，重视觉 | 多栏模板反而不利 ATS |

## 2.3 人工精修服务（潜在后端）

已跑通的成熟市场：低价带 ¥50-199，中端 ¥200-599，高端 ¥600+；有小红书博主报价「应届生 ¥19、职场人 ¥199、90 天陪伴 ¥899」，交付周期 48 小时至 7 天。单人接单月入约 1-2 万。可作为中期后端服务，但撮合抽佣模式需先解决专家供给问题。

## 2.4 三条关键结论

免费诊断是行业标配，不构成差异化。超级简历、五百丁、知页、UP 简历 均免费提供简历诊断 / 体检 / 评分。把「免费 AI 诊断」当作引流钩子，只是追平行业基线，不是优势。

定价锚点是错位的。用户会把你和「终身会员 ¥49.9 不限次」比较，而不是和「人工精修 ¥199」比较。¥9.9 单次在人工服务面前极便宜，但在 AI 工具面前偏贵。

JD 匹配是国内真空，但正在被免费玩家填。海外 Jobscan / ResumeWorded 已把「匹配率百分比 + 缺失关键词清单 + 逐条改写」做成付费核心；国内仅超级简历、UP 简历 有浅层实现，五百丁 / 知页 / 乔布完全没有。窗口存在，但关闭速度可能很快。

# 3. 产品定位

## 3.1 一句话定位

把你的简历，改成这个岗位想要的样子——上传简历 + 粘贴岗位描述，30 秒得到匹配度评分与逐条改写建议。

## 3.2 差异化（对用户可感知的三件事）

匹配度看得见：给出一个 0-100 的 JD 匹配分数，并列出「你缺哪些关键词」「哪些经历该往前放」。这是通用 LLM 无法提供的参照系。

交付能用：直接输出排版完整、可下载的 PDF/Word，而不是一段需要自己复制粘贴的文字。

按岗位出多版：同一份简历针对不同 JD 生成不同版本，解决「一套简历海投」的根本问题。

## 3.3 明确不做什么

个人独立开发必须严格划边界。以下四项第一版一律不做：

不做在线模板编辑器（排版工具是红海，且不是我们的差异化）

不做社招 / 高端人群（JD 定向的叙事方式完全不同，会分散提示词调优精力）

不做岗位推荐与投递管理（那是招聘平台的活，需要岗位数据源）

不做社区 / UGC 内容（运营成本无底洞）

# 4. 用户旅程与核心流程

## 4.1 阶段 0（人工交付验证链路）

无代码 / 极轻代码。目的是验证需求与付费意愿，不是打磨体验。

| 步骤 | 用户动作 | 系统 / 人工 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从社群 / 内容页进入落地页 | 落地页展示价值主张 + 样例报告截图 + JD 匹配前后对比图 | 必须明示「内测免费，正式版 ¥39.9」，避免免费锚定 |
| 2 | 填写表单：投递简历文件 + 粘贴目标 JD + 联系方式 | 表单收集（腾讯问卷 / 金数据 / 自建表单） | JD 为必填，这是差异化的前提 |
| 3 | 提交成功页 | 展示预计交付时间（承诺 24 小时内） | 管理预期，超时是口碑杀手 |
| 4 | 人工用 LLM 产出诊断报告 + 润色版 | 人工跑提示词链 → 生成 PDF → 回传 | 单份控制在 30 分钟内 |
| 5 | 通过微信 / 邮件交付 | 附一份 3 问反馈问卷 | 回收好评与 NPS，为后续背书 |
| 6 | 内测末尾推送 ¥9.9 付费测试 | 对同一批用户开放付费版 | 测真付费意愿，而非使用意愿 |

## 4.2 阶段 1（全自动产品化链路）

上传 → 解析 → 确认 → 免费诊断 → 引导粘贴 JD → 付费深度润色 → 登录导出。

上传 PDF / Word（含粘贴文本兜底入口）

解析结果确认页：把提取内容摊开给用户修正（既是纠错，也是参与感）

生成免费诊断报告：评分 + 问题清单 + 改进建议

引导粘贴 JD → 输出关键词清单 + 缺失词 + 匹配度 + 逐条改写建议

点击「生成润色版」→ 支付 → 解锁下载

导出 PDF 时若未登录，引导注册（内容不丢失）

# 5. 功能需求（EARS 原则）

采用 EARS（Easy Approach to Requirements Syntax）撰写，确保每条需求表述清晰、可测试、无歧义。

## 5.1 Ubiquitous（系统始终满足的约束）

| ID | 需求描述 |
| --- | --- |
| F-01 | 系统应始终支持 PDF 与 Word（.docx）两种简历格式上传。 |
| F-02 | 系统应始终在简历上传前展示《简历处理与授权告知》，并获得用户显式勾选同意后方可接收文件。 |
| F-03 | 系统应始终承诺并做到：用户简历不用于任何模型训练，该承诺需在落地页与协议中明示。 |
| F-04 | 系统应始终为每份简历提供自助删除入口，删除后 7 日内从生产库与备份中物理清除。 |

## 5.2 Event-driven（由事件触发的行为）

| ID | 需求描述 |
| --- | --- |
| F-05 | 当用户上传文件后，系统应在 60 秒内返回诊断报告或明确的失败原因。 |
| F-06 | 当用户粘贴 JD 文本时，系统应输出 JD 关键词清单、简历缺失关键词、匹配度分数（0-100）及逐条改写建议。 |
| F-07 | 当用户点击「导出 PDF」时，若用户未登录，系统应先展示注册引导并保留已生成内容不丢失。 |
| F-08 | 当支付成功回调到达时，系统应在 30 秒内解锁该次润色结果的下载权限。 |
| F-09 | 当用户提交删除请求时，系统应立即将简历置为不可访问，并记录删除审计日志。 |
| F-10 | 当用户对同一份简历提交第 2 个及以上 JD 时，系统应作为新订单处理并按份计费。 |

## 5.3 Unwanted（异常 / 故障处理）

| ID | 需求描述 |
| --- | --- |
| F-11 | 若文件为扫描件 / 图片型 PDF（无可提取文本层），系统应拒绝解析并引导用户上传文本版或改用粘贴文本。 |
| F-12 | 若解析出的正文字符数 < 200，系统应判定为解析失败，不得继续生成报告，并提示用户改用文本粘贴。 |
| F-13 | 若 LLM 调用超时或失败，系统应自动重试至多 2 次；仍失败则原路退款并致歉，不得静默失败。 |
| F-14 | 若 LLM 输出中出现原文不存在的事实（公司名、数字、证书），系统应做一致性校验并标记「请人工确认」。 |
| F-15 | 若同一用户 5 分钟内重复提交相同文件，系统应返回已有结果而非重复扣费。 |
| F-16 | 若用户上传文件含身份证号 / 学号等敏感字段，系统应在所有报告输出中脱敏展示（掩码）。 |

## 5.4 State-driven（特定状态下的行为）

| ID | 需求描述 |
| --- | --- |
| F-17 | 当用户处于「未登录」状态时，系统应仅允许生成 1 次免费诊断报告，且下载需先注册。 |
| F-18 | 当用户处于「已付费未导出」状态时，系统应将结果保留不少于 7 天。 |
| F-19 | 当用户处于「已退款」状态时，系统应立即回收下载权限，但保留诊断报告可见。 |

## 5.5 Optional（可选 / 条件功能）

| ID | 需求描述 |
| --- | --- |
| F-20 | 若用户选择「考研复试」场景，系统应切换评分模型，突出科研经历、课程基础与导师方向匹配，而非实习经历。 |
| F-21 | 若用户上传英文简历或英文 JD，系统应以英文输出且不混用中英。 |
| F-22 | 若支付渠道为微信收款码（无自动回调），系统应支持用户提交支付截图 / 订单号后由后台人工核销（阶段 0 必需）。 |

# 6. 非功能需求

| 类别 | 要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 上传至报告返回 ≤ 60 秒；支付回调到解锁 ≤ 30 秒 | P95 埋点监控 |
| 解析成功率 | 标准单栏 PDF / DOCX ≥ 90%；多栏与创意模板允许降至 70%，但必须给出明确失败提示与兜底路径 | 抽样 100 份真实简历回归 |
| 成本上限 | 单次完整链路 AI 成本 ≤ 0.5 元；单用户月度 AI 成本 ≤ 3 元 | 按日成本看板告警 |
| 合规 | 遵循《个人信息保护法》：告知-同意、最小必要、可删除、明示留存期限（建议 90 天自动清理） | 法务自查清单 |
| 安全 | 简历加密存储；敏感字段脱敏展示；删除后 7 日内物理清除并留审计日志 | 渗透自查 + 日志抽样 |
| 可用性 | 核心链路（上传→诊断→支付→下载）可用性 ≥ 99% | 月度统计 |
| 运营成本 | 阶段 1 起「零人工客服」为硬约束：FAQ + 自助删除 + 自动退款必须覆盖 95% 以上问题 | 客服工单量统计 |

「零人工客服」不是偷懒，而是算术题：一次 15 分钟人工客服 ≈ 吃掉 5 单 ¥9.9 的利润。

# 7. MVP 范围与阶段划分

## 7.1 阶段 0：验证（2 周，预算 ≤ 800 元）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 验证「应届生愿意为 JD 定向润色付出金钱」这一核心假设，不是验证技术可行性 |
| 范围 | 落地页（价值主张 + 样例报告截图 + JD 匹配前后对比图）+ 收简历表单 + 人工用 LLM 产出报告，免费交付 |
| 定价标注 | 页面明示「内测免费，正式版 ¥39.9」，防止用户形成「这东西就该免费」的价格锚定 |
| 样本目标 | 30-50 个真实用户（非亲友占比 ≥ 70%） |
| 预算 | 现金 ≤ 800 元（AI 与服务器实际支出预计 < 100 元）；真实成本是 50 份 × 30 分钟 ≈ 25 小时个人时间 |
| 交付承诺 | 24 小时内交付，超时主动致歉并说明原因 |
| 关键动作 | 内测末尾对同批用户推送一次 ¥9.9 真实付费测试 |

## 7.2 进入阶段 1 的判定标准（须全部满足）

| # | 指标 | 门槛 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地页访问 → 提交简历转化 | ≥ 15% | 低于此说明价值主张没打中 |
| 2 | 免费用户 → 付费转化 | ≥ 5% | 核心商业假设验证 |
| 3 | 累计付费单量 | ≥ 30 单，且非亲友单 ≥ 70% | 排除人情单污染 |
| 4 | 单份人工交付工时 | ≤ 10 分钟，返修率 ≤ 20% | 决定能否产品化 |
| 5 | 可公开好评 | ≥ 5 条 | 阶段 1 冷启动素材 |

若第 1 项（访问→提交 ≥15%）都达不到，问题在价值主张与落地页，而不是产品功能——此时不应投入开发。

## 7.3 阶段 1：产品化 MVP

自动解析（PDF / Word）+ 解析结果确认页 + 粘贴文本兜底

自动诊断报告（评分 + 问题清单 + 改进建议）

JD 定向深度润色（关键词匹配 + 匹配度 + 逐条改写）

在线支付（微信 / 支付宝）+ 自动回调解锁

导出 PDF/Word，导出时引导注册

历史版本管理与自助删除

# 8. 交互与数据设计

## 8.1 核心页面与状态机

| 页面 | 核心状态 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 落地页 | — | 价值主张、样例报告、JD 匹配前后对比、CTA |
| 上传页 | 待上传 / 解析中 / 解析成功 / 解析失败 | 授权勾选 → 上传 → 进度 → 成功跳确认页，失败引导粘贴文本 |
| 解析确认页 | 可编辑 | 摊开提取内容让用户修正，可编辑后提交 |
| 诊断报告页 | 免费已出 / 引导输入 JD | 评分卡 + 问题清单 + 输入 JD 的 CTA |
| JD 匹配页 | 已输入 JD / 匹配中 / 匹配完成 | 关键词清单 + 缺失词高亮 + 匹配度分数 + 改写建议 |
| 支付页 | 待支付 / 支付中 / 已支付 / 支付失败 | 支付状态轮询，失败可重试 |
| 结果页 | 已解锁 / 未解锁 | 预览 + 下载 PDF/Word + 未登录引导注册 |

## 8.2 权限矩阵

| 能力 | 未登录访客 | 已登录用户 | 已付费用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上传简历 + 免费诊断 | 1 次 | 无限次 | 无限次 |
| 查看 JD 匹配度分数 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 查看逐条改写建议 | 部分（前 3 条） | 部分 | 全部 |
| 下载深度润色版 | 需先注册 | 需先支付 | 可用（保留 ≥7 天） |
| 历史版本管理 | 不可用 | 可用 | 可用 |
| 自助删除简历 | 凭 token 可用 | 可用 | 可用 |

## 8.3 数据口径定义

| 指标 | 口径定义 |
| --- | --- |
| 访问 → 提交转化 | 落地页 UV → 成功提交简历且通过初筛的独立用户数 |
| 提交 → 报告查看 | 成功提交 → 打开诊断报告页的独立用户数 |
| 免费 → 付费转化 | 查看过诊断报告的用户 → 完成支付的用户数 |
| 解析成功率 | 解析出正文 ≥ 200 字符且用户未在确认页大改（改动 < 30%）的比例 |
| 交付返修率 | 用户收到结果后要求重做的比例 |
| 匹配度分数 | JD 关键词命中数 / JD 关键词总数，按位置权重加权后映射到 0-100 |

## 8.4 埋点需求（最小集）

| 事件 | 关键参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| page_view | page, source, utm | 渠道效果归因 |
| resume_upload | file_type, file_size, result(success/fail), fail_reason | 解析成功率监控 |
| parse_confirm | edit_ratio（用户改动比例） | 解析质量评估 |
| report_view | score, scene_type | 诊断价值验证 |
| jd_submit | jd_length, match_score | 差异化功能使用率 |
| pay_click / pay_success | amount, sku, channel | 转化漏斗 |
| export_pdf | is_login, is_paid | 注册引导效果 |
| register | trigger（导出引导 / 主动） | 账号体系转化 |
| delete_request | source（token / 账号） | 合规审计 |

# 9. 商业模式与单位经济模型

## 9.1 三阶段演进路径

| 阶段 | 时间 | 商业模式 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 2 周 | 免费内测（市场费用，非收入） | 验证付费意愿与需求真实性 |
| 阶段 1 | 1-2 个月 | 免费诊断引流 + 按次付费深度润色 | 跑通自动化的单位经济模型 |
| 阶段 2 | 3-6 个月 | 增加「校招季不限次」订阅 SKU + 人工精修撮合（抽佣） | 提升客单价与留存 |
| 阶段 3 | 6 个月+ | B 端：高校就业办 / 企业 HR SaaS / 招聘平台导流 | 突破 C 端季节性天花板 |

## 9.2 单位经济模型测算

| 成本项 | 阶段 0（人工交付） | 阶段 1（全自动） |
| --- | --- | --- |
| 客单价 | ¥0（内测免费） | ¥9.9（候选） |
| AI 成本 | ≈ ¥0.15-0.5 | ≈ ¥0.15-0.5 |
| 支付手续费（0.38%-0.6%） | ¥0 | ≈ ¥0.06 |
| 服务器 / 存储 / 解析 | ≈ ¥0.1 | ≈ ¥0.1 |
| 人工成本 | 20-40 分钟 / 份（自有时间，不计现金） | ≈ ¥0（仅异常兜底） |
| 边际毛利 | —（定义为市场投入） | ≈ +¥9.2 / 份（93% 毛利） |

关键提示：¥9.9 定价与「人工 / 半自动交付」在数学上完全不兼容（若按市场时薪计，每单亏 ¥20-55）。阶段 0 必须被定义为买信号的市场费用，而不是收入尝试。

## 9.3 定价建议（待验证后确定）

¥9.9 单次体验价：降低首单门槛，用于社群与内容冷启动。但不宜作为唯一 SKU——¥9.9 月入 1 万需 1010 单/月。

¥29-49 校招季不限次（建议主力 SKU）：匹配「海投需要多版本」的真实使用场景，一次付费覆盖整个求职季，客单价提升 3-5 倍，也符合竞品锚点（终身会员 ¥49.9）。

人工精修 ¥99-299：阶段 2 引入，需先解决专家供给。

# 10. 增长闭环与获客策略

## 10.1 季节性窗口（必须按脉冲规划，不能按月均）

| 时段 | 状态 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 9-10 月 | 秋招高峰（占全年 70-80%） | 全力获客与转化，容量按峰值规划 |
| 11-12 月 | 秋招收尾 | 沉淀案例、打磨产品、储备内容 |
| 2-3 月 | 考研复试 + 春招启动 | 第二波峰，切换场景话术 |
| 4-6 月 | 实习申请 + 春招补录 | 第三波峰，主打实习人群 |
| 12-1 月、7-8 月 | 近乎归零 | 只做内容与产品，不指望收入 |

当前日期 2026-09-08，正处于秋招高峰期内。这是全年最好的窗口——若错过，下一个同级窗口要等次年 3 月。

## 10.2 获客节奏（内容 + 搜索为主）

| 周期 | 动作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-2 周（阶段 0） | 直接触达：社群、熟人转发、一对一邀请，拿前 30-50 个样本 | 拿到真实反馈与好评素材 |
| 同步启动 | 小红书 / 知乎：发布「简历避坑」「改写前后对比」类内容，每周 2-3 篇 | 1-3 个月后见效，为阶段 1 蓄水 |
| 同步启动 | SEO / 搜一搜：布局「简历诊断」「JD 匹配」等长尾词 | 3-6 个月沉淀，长期稳定 |
| 阶段 1 | 内测案例二次包装成内容，形成「案例 → 内容 → 用户 → 新案例」飞轮 | 降低 CAC 至趋近于零 |

注意：内容 / SEO 是慢变量，起量需 1-3 个月。2 周的阶段 0 不可能靠内容拿到量，必须用直接触达。两者并行，不要互相等待。

## 10.3 增长飞轮

真实内测案例 → 包装成内容（小红书 / 知乎 / SEO）→ 带来自然流量 → 更多用户产生更多案例 → 同时沉淀 JD 库与结果反馈数据 → 匹配准确度提升 → 口碑与转化率提升。这个飞轮的燃料是「案例」，所以阶段 0 每交付一份，都必须同步产出一份可公开的对比素材。

# 11. 上线指标与复盘机制

## 11.1 阶段 0 成功指标（2 周后复盘）

| 指标 | 目标 | 未达标的含义 |
| --- | --- | --- |
| 落地页 UV | ≥ 500 | 触达能力不足，需换渠道 |
| 提交简历数 | ≥ 50 | 价值主张未打中 |
| 访问 → 提交转化 | ≥ 15% | 落地页或钩子有问题 |
| 交付完成率 | ≥ 90% | 交付流程或预期管理有问题 |
| 可公开好评 | ≥ 5 条 | 产品价值不够强 |
| ¥9.9 付费测试转化 | ≥ 5% | 核心商业假设不成立，应停止投入 |

## 11.2 阶段 1 北极星指标

「完成 JD 定向润色并成功导出简历的用户数」——这个指标同时反映了获客、解析成功率、诊断价值、付费转化与交付质量，任何一环出问题都会在它身上体现。

## 11.3 复盘机制

阶段 0 结束（第 2 周末）：输出《内测验证报告》，逐条对照 §11.1 判定是否进入阶段 1

阶段 1 上线后：每周一次数据复盘（漏斗各环节转化率 + 解析失败 Top 案例）

每月一次商业复盘：单位经济模型是否成立、CAC 是否超标、季节性窗口利用情况

每次复盘结论上传项目资料库，待办问题拆解为事项并分配负责人

# 12. 风险清单与待决问题

## 12.1 最可能失败的五点（按严重度排序）

| # | 风险 | 严重度 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引流钩子不稀缺：免费 AI 诊断是行业标配，转化率可能远低于 5% | 高 | 把钩子从「诊断」升级为「JD 匹配度评分 + 缺失关键词清单」，这是竞品做得浅的部分 |
| 2 | 定价锚点错位：用户拿你和「终身会员 ¥49.9」比，觉得你贵 | 高 | 采用 ¥9.9 引流 + ¥29-49 校招季不限次双 SKU，主力推后者 |
| 3 | 解析失败吃掉口碑：前 100 个用户若有 20 个解析失败，口碑直接反转 | 高 | 解析确认页 + 粘贴文本兜底 + 失败明确提示，把失败从「指责」转成「我改一下就好」 |
| 4 | 天花板问题：¥9.9 月入 1 万需 1010 单/月，按 5% 转化需 2 万次免费诊断/月、触达 10 万+ 应届生 | 高 | 这比产品本身更该先验证。阶段 0 就要估算真实触达能力上限 |
| 5 | 无复购、无壁垒：简历润色极低频（人均 1-2 次/年），做完一单就走 | 中 | 沉淀 JD 库 + 结果反馈数据 + 私域关系，否则第二年从零开始 |

## 12.2 三个待拍板的矛盾

| # | 矛盾 | 建议方案 |
| --- | --- | --- |
| A | 「免费内测」验证不了付费意愿——免费能验证有没有人用，验证不了有没有人掏钱 | 内测页明示原价 ¥39.9；内测末尾对同批用户做一次 ¥9.9 真实付费测试 |
| B | 内容 / SEO 起量需 1-3 个月，与「2 周跑完阶段 0」时间错配 | 阶段 0 用直接触达拿样本，内容同步开铺、留到阶段 1 收割 |
| C | ¥9.9 定价与人工交付在数学上不兼容 | 阶段 0 定义为市场费用；阶段 1 必须全自动 + 零人工客服 |

## 12.3 待补充信息（影响后续决策）

内容与搜索渠道的启动资源：是否有小红书 / 知乎账号基础？若无，需额外预留 1-2 个月养号期

所选大模型 API 是否支持关闭数据留存 / 不用于训练（关系到 §5.1 F-03 承诺能否兑现，需核实服务条款）

是否有 3-5 个非亲友的真实应届生愿意参与内测

高校就业办关系是否可触达——若否，建议将 B 端从核心商业叙事降级为远期可选项

域名、备案、支付资质（个人主体能否开通在线支付）等基础条件是否已具备

# 附录 A：资料来源

[1] 超级简历 WonderCV 介绍 — aicats.wiki/sites/56694.html

[2] 100 分简历 定价测评 — 100fenjianli.com/job_message/job_power/69

[3] 简历工具横评 — m.cnpinpai.cn/news_hot/2109582

[4] 知页简历 — aipuzi.cn/ai-tools/zhiyeapp.html

[5] 一岗一版简历工具测评 — toutiao.com/article/7677534407401636386

[6] AI 简历工具汇总 — aijiaohuan.net/gjtji/51413338.html

[7] UP 简历 — baike.baidu.com/item/UP简历/66270984

[8] ResumeWorded 定价汇总 — learnai.tw/tools/resume-worded

[9] Best ATS Resume Checkers — placementpreparation.io/blog/best-ats-resume-checkers-online

[10] Rezi 替代品对比 — resumelynx.com/alternatives/rezi

[11] 简历服务测评 — mgoods.taobao.com / qmjianli.com/content/guide/4611

[12] 简历副业模型 — 10100.com/article/31954274

[13] ATS 简历解析机制 — developer.aliyun.com/article/1744497

[14] 央国企网申机筛规则（自媒体口径，需交叉验证）

[15] 大模型 API 定价 — finance.sina.com.cn/roll/2025-02-14/doc-inekmyqz0810233.shtml

[16] 微信支付小微商户费率 — pay.weixin.qq.com/doc/v2/partner/4014115330

[17] Resume Parsing & Format — jobmentis.com/en/guide/resume-parsing-format

[18] How Resume Parsers Actually Work — resumeoptimizerpro.com/blog/how-resume-parsers-actually-work

[19] 校招关键节点 — cet4-6.xdf.cn/202602/15094646.html

[20] 秋招春招时间线 — liuxue.xdf.cn/blog/blog_8015572.shtml

备注：国内竞品价格多来自第三方聚合与测评站点（非官网直采），标注为区间值，落地前请以各产品官网 / 小程序实际页面复核。